坦克大战

HTML5 经典射击游戏

产品需求文档（PRD）

文档版本：V1.0

文档状态：评审稿

创建日期：2026-07-14

产品负责人：游戏研发组

机密 · 仅限项目内部使用

目  录

# 产品背景

## 项目概述

坦克大战是一款基于 HTML5 Canvas 技术实现的经典俯视角坦克射击游戏。玩家操控己方坦克在迷宫式战场中移动、射击，摧毁敌方坦克并保护己方基地（老鹰图标）。游戏复刻了红白机时代 Battle City 的核心玩法，并以 Web 技术栈实现，无需下载安装，打开浏览器即可游玩。

## 目标用户

本产品的核心目标用户群体为休闲游戏玩家，具体画像如下：

| 用户特征 | 描述 |
| --- | --- |
| 年龄分布 | 8~45 岁，覆盖学生、年轻白领与怀旧玩家。 |
| 游戏偏好 | 碎片化时间消遣，偏好简单易上手、反馈即时、可反复挑战的街机式游戏。 |
| 设备习惯 | 以 PC 端键盘操作为主，移动端触屏为辅。 |
| 付费意愿 | 低；以广告或纯免费体验为主，不依赖内购。 |

## 核心问题

目标用户在日常生活与工作中存在以下核心痛点：

- 时间碎片化：通勤、午休、排队等场景需要低门槛、短时长的娱乐来消磨时间。

- 反应力挑战需求：希望通过轻量游戏锻炼手眼协调与即时决策能力。

- 怀旧情结：80/90 后对红白机坦克大战有情感记忆，缺少便捷的现代复刻版本。

## 产品定位

以“经典坦克大战 HTML5 游戏”为核心定位，强调“即开即玩、易上手、耐挑战”。产品不追求 3A 级美术与复杂系统，而是以稳定的 60fps 手感、清晰的关卡递进和丰富的道具玩法，成为休闲玩家碎片化时间的第一选择。

## 产品目标与成功指标

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首屏加载时间 | ≤ 2 秒 | 保证即开即玩的体验。 |
| 帧率稳定性 | ≥ 60fps | 保证射击手感流畅。 |
| 单局时长 | 1.5 ~ 3 分钟 | 契合碎片化场景。 |
| 次日留存 | ≥ 25% | 衡量玩法粘性的核心指标。 |
| 本地最高分留存率 | 100% | 依靠浏览器本地存储持久化。 |

# 功能需求

以下功能需求基于经典坦克大战 HTML5 版本的核心模块梳理，涵盖游戏生命周期的全部关键环节。

## 游戏开始与重启

- 开始游戏：主菜单提供“开始游戏”按钮，点击后进入第一关并初始化玩家坦克、敌人、基地与 UI。

- 暂停 / 继续：支持 Esc 或 P 键暂停，弹出暂停面板，可继续或退出到主菜单。

- 游戏重启：玩家阵亡且生命耗尽、或通关后，提供“重新开始”按钮，重置全部状态回到第一关。

- 主菜单返回：任何时刻可返回主菜单，清空场景与计时器，释放资源。

## 坦克移动与射击

- 四向移动：玩家坦克可上、下、左、右移动，移动受地图砖墙、钢墙与边界约束。

- 方向朝向：坦克面向当前移动方向，子弹沿朝向发射。

- 射击机制：空格 / J 键发射子弹，存在最大并发子弹数（默认 1 发），子弹击中目标后销毁。

- 子弹碰撞：子弹与砖墙、钢墙、敌方坦克、敌方子弹、基地均可发生碰撞并触发对应效果。

- 敌方坦克行为：AI 坦克随机移动并定时射击，部分类型会主动追逐玩家或攻击基地。

## 关卡系统

- 关卡递进：每关需摧毁全部敌方坦克方可过关，过关后加载下一关地图并提升难度。

- 地图配置：每关拥有独立地图布局（砖墙、钢墙、河流、草丛、冰面、基地），由配置数据驱动。

- 敌人配额：每关限定敌人总数与同屏上限，逐批生成，全部消灭即通关。

- 难度曲线：随关卡提升敌人速度、射击频率与智能程度。

## 道具系统

战场中敌方坦克被特定方式击毁后会掉落道具，玩家拾取后获得增益效果：

| 道具 | 效果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 星形（Star） | 升级火力 | 提升子弹威力/数量，可多阶升级。 |
| 头盔（Helmet） | 无敌护盾 | 限时（约 8 秒）免疫所有伤害。 |
| 铲子（Shovel） | 强化基地 | 将基地周围砖墙临时变为钢墙。 |
| 定时器（Timer） | 冻结敌人 | 限时冻结全部敌方坦克移动与射击。 |
| 手雷（Bomb） | 全屏清除 | 立即摧毁屏幕上所有敌方坦克。 |
| 坦克（Tank） | 奖励生命 | 玩家生命值 +1。 |

## 音效系统

- 背景音乐：提供循环 BGM，可在配置中开关与调节音量。

- 动作音效：移动、射击、爆炸、道具拾取、过关、失败等事件绑定对应音效。

- 音频管理：统一 AudioManager 管理播放、暂停、复用，避免重复创建节点造成内存泄漏。

- 兼容性处理：对不支持 Web Audio 的环境降级为静音，不阻断游戏运行。

## 配置系统

- 音效开关：独立控制音乐与音效开关。音量调节：提供 0~100% 音量滑杆。

- 控制方案：支持键盘（默认）与自定义按键映射。

- 画质选项：根据设备性能提供高/中/低画质（影响粒子与特效密度）。

- 配置持久化：用户配置写入 localStorage，下次启动自动应用。

## 计分与生命值

- 计分规则：不同敌人类型对应不同分值（如普通 100、快速 200、装甲 300、智能 400）。

- 连击加成：短时间内连续击毁可触发分数倍率加成。

- 生命系统：玩家初始 3 条命，被击毁扣 1 命并在基地重生；生命为 0 则游戏结束。

- 最高分：本局结束后与本地历史最高分比较，刷新则写入 localStorage。

## 敌人生成系统

- 生成点：固定从地图顶部多个刷新点分批生成敌人。

- 类型分布：依据关卡配置按权重随机生成普通/快速/装甲/智能坦克。

- 同屏上限：维持场上敌人不超过上限（默认 4 辆），保证性能与难度平衡。

- 生成节奏：按时间间隔与剩余配额动态补充，避免空场或爆屏。

## 边界与碰撞

- 边界约束：所有实体不可越过地图边界。

- 地形交互：子弹击碎砖墙、被钢墙阻挡；坦克被河流阻挡、被草丛遮蔽、受冰面打滑影响。

- 基地守卫：敌方子弹击中基地（老鹰）即游戏失败。

# 非功能需求

## 性能需求

| 项目 | 指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 渲染帧率 | 稳定 60fps | 采用 requestAnimationFrame 驱动游戏主循环。 |
| 单局内存 | ≤ 80MB | 对象池复用子弹/粒子，避免频繁 GC。 |
| 首屏加载 | ≤ 2s（宽带） | 资源压缩、代码分包、首屏预加载。 |
| 输入延迟 | ≤ 16ms 响应 | 按键即时映射，避免操作堆积。 |

## 兼容性需求

- 浏览器：支持 Chrome、Edge、Firefox、Safari 现代版本（近两代）。

- 分辨率：自适应 480p ~ 4K，保持 13:13 正方形战场比例。

- 输入设备：键鼠为主，预留触屏虚拟按键接口。

## 响应式设计

- 布局自适应：侧边栏与画布根据视口宽度伸缩，窄屏下侧边栏折叠为悬浮面板。

- Canvas 缩放：采用等比缩放策略（CSS + DPR 适配），避免画面拉伸变形。

## 存储需求

- 本地最高分：使用 localStorage 持久化最高分与最近一局成绩。

- 用户配置：音效、音量、控制方案等写入 localStorage。

- 容量上限：单域名本地存储控制在 5MB 以内，关键数据做 JSON 序列化与异常兜底。

## 可访问性

- 色彩对比：关键信息（生命、分数）采用高对比配色，并辅以图形图标。

- 键位提示：界面常驻操作说明，支持按键重映射降低门槛。

- 音效替代：提供视觉反馈（屏幕闪烁、震屏）替代纯听觉提示。

## 安全与隐私

- 本地优先：全部数据存于本地，不上传任何玩家个人信息。

- 存储隔离：对 localStorage 读写做 try-catch 包裹，防止隐私模式异常导致崩溃。

# 数据需求

## 玩家数据

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| score | number | 当前累计得分。 |
| lives | number | 剩余生命值，初始 3。 |
| level | number | 当前关卡序号，初始 1。 |
| highScore | number | 本地历史最高分（localStorage）。 |
| isAlive | boolean | 玩家是否处于存活状态。 |

## 配置数据

| 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| soundOn | boolean | true | 总音效开关。 |
| musicOn | boolean | true | 背景音乐开关。 |
| volume | number | 70 | 音量 0~100。 |
| quality | string | high | 画质 high/medium/low。 |
| keyMap | object | 预设 | 按键映射配置。 |

## 道具状态数据

- activePower：当前生效的增益类型（如 shield、freeze）。

- powerTimer：增益剩余时间（毫秒），用于倒计时与 UI 展示。

- powerLevel：火力等级（星形升级次数），决定子弹数量与穿透能力。

## 关卡数据

- mapLayout：二维网格，元素类型包括空地、砖墙、钢墙、河流、草丛、冰面、基地。

- enemyConfig：本关敌人总数、同屏上限、各类型权重、生成间隔。

- spawnPoints：敌人刷新点坐标列表。

## 数据字典（核心对象）

| 对象 | 关键属性 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| PlayerTank | x,y,dir,lives,powerLevel | 玩家坦克状态与行为控制。 |
| EnemyTank | x,y,dir,type,aiState | 敌方坦克 AI 与渲染。 |
| Bullet | x,y,dir,owner,power | 子弹运动与碰撞检测。 |
| MapBlock | type,hp,breakable | 地形单元属性与交互。 |
| Item | type,x,y,timer | 掉落道具的拾取与效果。 |
| GameState | score,level,lives,phase | 全局游戏状态机。 |

# 交互设计

## 键盘控制

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| ↑ / ↓ / ← / → | 坦克上 / 下 / 左 / 右移动。 |
| 空格 / J | 发射子弹。 |
| P / Esc | 暂停 / 继续游戏。 |
| Enter | 菜单确认 / 开始游戏。 |
| R | 游戏结束后重新开始。 |

## 按钮控制

- 主菜单：开始游戏、操作说明、配置（音效/画质）。

- 暂停面板：继续、重新开始、返回主菜单。

- 游戏结束面板：显示本局得分与最高分，提供“再来一局”。

## 侧边栏信息

游戏画面右侧（或窄屏下折叠）常驻信息区，包含：

- 玩家生命：以坦克图标数量展示剩余生命。

- 当前得分与最高分：实时分数与本地纪录。

- 关卡进度：当前关卡号与剩余敌人数量。道具状态：当前生效增益与倒计时条。

## 界面布局

采用“左战场 + 右信息栏”的经典布局：中央 Canvas 战场保持正方形比例，右侧信息栏宽度自适应；窄屏（< 768px）切换为“上战场 + 下信息条”的纵向堆叠布局，并浮出虚拟方向键与射击键以适配触屏。

# 里程碑计划

项目分三个阶段交付，逐步从可玩原型演进至体验优化的正式版本。

## 阶段一：MVP（最小可行产品）

| 模块 | 交付内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 核心引擎 | Canvas 渲染、主循环、输入系统。 | 第 1~2 周 |
| 基础玩法 | 坦克移动/射击、砖墙碰撞、敌人生成、基地守卫。 | 第 2~3 周 |
| 基础 UI | 主菜单、得分、生命、过关/失败判定。 | 第 3~4 周 |

## 阶段二：增强（功能完善）

| 模块 | 交付内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 关卡系统 | 多关卡地图配置、难度曲线、地形类型（河流/草丛/冰面）。 | 第 5~6 周 |
| 道具系统 | 六类道具掉落与增益效果、道具状态管理。 | 第 6~7 周 |
| 音效系统 | BGM 与事件音效、AudioManager、配置开关。 | 第 7~8 周 |

## 阶段三：优化（体验打磨）

| 模块 | 交付内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 性能优化 | 对象池、DPR 适配、首屏分包加载、60fps 调优。 | 第 9~10 周 |
| 响应式/可访问 | 移动端虚拟按键、布局自适应、视觉反馈替代。 | 第 10~11 周 |
| 数据持久化 | 最高分/配置 localStorage、异常兜底、隐私合规。 | 第 11~12 周 |

# 风险评估

## 技术风险

| 风险 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 音效兼容：部分浏览器/Safari 对 Web Audio 自动播放有限制。 | 中 | 提供静音降级；首次交互后再初始化音频上下文。 |
| 帧率波动：低配设备粒子过多导致掉帧。 | 中 | 对象池 + 画质档位 + 性能监控动态降级。 |
| 移动端兼容：触屏无键盘，需虚拟按键。 | 中 | 阶段三补充虚拟按键与手势适配。 |

## 用户体验风险

- 难度平衡：敌人过快/过慢都影响留存。应对：基于关卡的权重与速度曲线做灰度调参，结合留存数据迭代。

- 学习成本：新玩家不熟悉操作。应对：首关内置操作引导与常驻键位提示。

- 重复疲劳：关卡单一导致流失。应对：丰富地图与道具组合，增加随机性。

## 安全风险

- 本地存储污染：localStorage 被篡改或写入异常。应对：读写全程 try-catch，数据做合法性校验与默认值兜底。

- 隐私合规：虽不上传数据，仍需在隐私说明中告知本地存储用途。

- XSS 隐患：若后续接入排行榜等远程数据，需对文本做转义与白名单过滤。

# 附录

## 附录 A：代码结构（建议）

以下为推荐的模块化目录结构（基于 HTML5 + Canvas 实现）：

| 目录/文件 | 职责 |
| --- | --- |
| index.html | 入口页面，挂载 Canvas 与 UI 容器。 |
| src/core/ | 游戏主循环、状态机、事件总线。 |
| src/entities/ | PlayerTank、EnemyTank、Bullet、MapBlock、Item 等实体。 |
| src/systems/ | Input、Audio、Spawn、Collision、Score 等子系统。 |
| src/config/ | 关卡、道具、按键、画质等配置数据。 |
| src/ui/ | 菜单、侧边栏、暂停/结束面板。 |
| src/utils/ | 对象池、数学、存储封装等工具。 |

## 附录 B：操作说明

- 打开支持 HTML5 的现代浏览器，访问游戏页面。

- 点击“开始游戏”进入第一关。

- 使用方向键移动，空格射击，清除全部敌人过关。

- 拾取掉落道具获得增益，保护基地（老鹰）不被击毁。

- 生命耗尽或基地被毁则游戏结束，可“再来一局”并冲击更高分数。

## 附录 C：术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| BGM | 背景音乐（Background Music）。 |
| AI | 敌方坦克的自动行为逻辑。 |
| DPR | 设备像素比（Device Pixel Ratio），用于高清屏适配。 |
| localStorage | 浏览器本地键值存储，用于持久化最高分与配置。 |
| TOC | 文档自动目录（Table of Contents）。 |